|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Гдовского района (далее – муниципальная программа)**

**"Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Гдовский район"**

*(наименование муниципальной программы)*

**За 2023 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Гдовского района

*(исполнительный орган муниципальной власти Гдовского района, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы)*

1. **Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 31.12.2023** | | | | | | | |
|  | Наименование муниципальной программы Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Гдовский район" | | | | | | |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Гдовский район" | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 45.00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 19.00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подрограмма 1. Формирование комфортной городской среды | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 45.00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 19.00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Формирование комфортной городской среды | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 45.00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 19.00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря 2023 г.** | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, рублей** | | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| **Оценка расходов (согласно государственной программе)** | **Фактические расходы на отчетную дату** |
|  | Муниципальная программа Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Гдовский район" | Администрация Гдовского района | всего | 3 623 861,00 | 3 623 861,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 531 138,61 | 531 138,61 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 3 087 672,39 | 3 087 672,39 | 100,00 |
| Местные бюджеты | 5 050,00 | 5 050,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма Формирование комфортной городской среды | Администрация Гдовского района | всего | 3 623 861,00 | 3 623 861,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 531 138,61 | 531 138,61 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 3 087 672,39 | 3 087 672,39 | 100,00 |
| Местные бюджеты | 5 050,00 | 5 050,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Формирование комфортной городской среды | Администрация Гдовского района | всего | 3 623 861,00 | 3 623 861,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 531 138,61 | 531 138,61 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 3 087 672,39 | 3 087 672,39 | 100,00 |
| Местные бюджеты | 5 050,00 | 5 050,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Благоустройство набережной в городе Гдов "Реки связующая нить" | Администрация Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Благоустройство общественной территории г. Гдов, ул. Печатникова, территория у Слизнева пруда | Администрация Гдовского района | всего | 3 118 861,00 | 3 118 861,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 31 188,61 | 31 188,61 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 3 087 672,39 | 3 087 672,39 | 100,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Благоустройство отдельной общественной территории г. Гдов, ул. Печатникова, Слизнев пруд (очистка) | Администрация Гдовского района | всего | 505 000,00 | 505 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 499 950,00 | 499 950,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 5 050,00 | 5 050,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Благоустройство общественной территории г. Гдов, ул. Кингисеппская, парк | Администрация Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | |
| Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Гдовский район" | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | |  |  |  |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Гдовского района | 01.01.2018 - 31.12.2025 | 01 |  | 0.00 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед., единица | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | 02 |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 03 |  | 0.00 |  |  |  |
| 1.1.2. | Благоустройство общественных территорий | Администрация Гдовского района | 01.01.2018 - 31.12.2025 | 01 |  | 0.00 | Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед., единица | 2,00 | 2 |  |
|  |  |  | 02 |  | 0.00 |  |  |  |
| 1.1.3. | Благоустройство общественной территории г. Гдов, ул. Печатникова, территория у Слизнева пруда | Администрация Гдовского района | 01.08.2022 - 31.12.2023 | 01 | 3 087,70 | 3 087.70 | Благоустройство общественной территории, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  | 02 | 31,20 | 31.20 |  |  |  |
| 1.1.4. | Благоустройство отдельной общественной территории г. Гдов, ул. Печатникова, Слизнев пруд (очистка) | Администрация Гдовского района | 01.06.2023 - 31.12.2023 | 02 | 500,00 | 500.00 | Благоустройство, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  | 03 | 5,10 | 5.10 |  |  |  |
| 1.1.5. | Благоустройство общественной территории г. Гдов, ул. Кингисеппская, парк | Администрация Гдовского района | 01.06.2023 - 31.12.2024 | 01 | 0,00 | 0.00 | Благоустройство общественной территории, единица | 0,00 | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации Гдовского района | **А.О. Авраменко**  «06» марта 2024 года |