Муниципальное образование «Гдовский район» Псковской области

Администрация Гдовского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09.11.2017  г                                  № 336

г. Гдов

Об   утверждении   муниципальной  программы

Гдовского района «Формирование комфортной

городской среды на 2018- 2022 годы»

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г.  № 169,Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 №691/пр, Порядком разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Гдовский район», утвержденным постановлением Администрации Гдовского района от 22.07.2015 № 366, Уставом муниципального образования «Гдовский район»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Гдовского района «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» в соответствии с приложением №1 к постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в сети интернет на официальном сайте Гдовского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гдовского района.

| И.о. Главы Гдовского района | Е.В. Лосева |
| --- | --- |

Приложение №1

К постановлению Администрации

Гдовского района  от  09.11.2017  N336

| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | Формирование комфортной городской среды на 2018- 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Гдовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | 1. Администрации Гдовского района. 2. Финансовое управление Администрации Гдовского района. 3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  | Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы муниципальной программы |  | Обеспечение реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели, цели муниципальной программы |  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов ед. 2. Количество благоустроенных общественных территорий ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы |  | 1. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы |  | 1. Благоустройство дворовых территорий. 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3. Благоустройство мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  | 2018 - 2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | Источники |  |  |  | Всего, руб. | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  | 3091,2 | 3091,2 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (утверждено) |  |  |  | 199,4 | 199,4 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (по согласованию) |  |  |  | 33,3 | 33,3 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | всего по источникам |  |  |  | 3323,9 | 3323,9 |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 24 ед. 2. Количество благоустроенных общественных территорий 10 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация данной программы направлена на благоустройство:

- дворовых территорий многоквартирных домов;

- общественных территорий.

Сегодня важно уделить внимание такой проблеме как благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий района. Актуальность проблем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории района определяют такие условия как:

- отсутствие или частичное наружное освещение дворовых территорий,

- неудовлетворительное состояние проездов и пешеходных дорожек вдоль домов,

- недостаточное количество мест стоянки автомобилей.

На территории ГП «Гдов» и СП «Добручинская волость»   расположены 55 дворовых территорий многоквартирных домов и 17 общественных территорий (в том числе парки, скверы, и т.д.)

В ГП «Гдов» и СП «Добручинская волость» не благоустроено 44 % дворовых территорий и 59 % общественных территорий. Основными проблемами в благоустройстве дворовых и общественных территорий является отсутствие и частичная изношенность асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 75% придомовых территорий имеет высокий физический износ или отсутствует полностью. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок, что в свою очередь негативно отражается на условиях комфортного проживания населения,  жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации на сегодня не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

В 2017 г.  отремонтированы: 1 дворовая и 1 общественная территория в пос. Смуравьево-2.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

К благоустройству дворовых и  общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Выполнение комплекса мероприятий программы имеет цель - кардинальное изменение ситуации с  благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий.

Реализация программы позволит повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Цель и задачи программы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

Повышение уровня благоустройства муниципального образования.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства муниципального образования.

Целевые показатели цели Подпрограммы:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  24 ед.

2. Количество благоустроенных общественных территорий  10 ед.

Программа реализуется с 2018 по 2022 год.

Эффективная реализация основных мероприятий подпрограммы позволит:

- увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий на  10 786 кв.м.

- увеличить площадь благоустроенных общественных территорий на  256 400 кв.м.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий и общественных территорий МО «Гдовский район» в период с 2016 г. по 2022 г.  представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий МО «Гдовский район»

| Название целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Общее количество дворовых территорий МКД, ед. | 55 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, ед. | 30 |  | 31 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Общая площадь дворовых территорий МКД, кв. м | 27236 |  | 27236 | 27236 | 27236 | 27236 | 27236 | 27236 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД, кв. м | 14540 |  | 16450 | 17800 | 20500 | 22750 | 25000 | 27236 |

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий МО «Гдовский район»

| Название целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Общее количество муниципальных территорий общего пользования, ед. | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. | 7 |  | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
| Общая площадь муниципальных территорий общего пользования, кв. м. | 300800 |  | 300800 | 300800 | 300800 | 300800 | 300800 | 300800 |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, кв.м | 44400 |  | 44400 | 70040 | 121320 | 172600 | 249520 | 300800 |

В составе программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Адресный перечень объектов и видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий

Адресный перечень благоустройства дворовой территории и общественной территории в 2018-2022 годы включает следующие объекты (приложение 5 к программе):

- Благоустройство дворовой территории — 24 ед.

- Благоустройство общественной территории — 10 ед.

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов и общественных территорий

Выбор работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется из перечня минимальных и дополнительных работ.

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий

II. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий

Установка скамеек

Установка мусорных урн

Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей)

Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек (асфальтирование, укладка тротуарной плитки)

Установка, ремонт и реконструкция ограждений

Установка автобусных остановок

Озеленение территории общего пользования (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов)

Установка указателей с указанием названий улиц

Установка щитов для размещения рекламы и объявлений

Установка декоративных малых архитектурных форм

Иные виды работ по благоустройству общественных территорий

Включение наиболее посещаемых общественных территорий и дворовой территории МКД в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы».;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий МКД, расположенных на территории г. Гдов, пос. Смуравьево-2, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы».;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий города, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году.

Формирование адресного перечня дворовых территорий МКД осуществляется общественной комиссией в соответствии с бальной шкалой согласно критериям отбора территорий МКД в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию в соответствующем финансовом году.

При формировании адресного перечня ремонта дворовых территорий МКД первоочередным приоритетом обладают дворовые территории МКД, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения.

Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования подпрограммы составляет:

-   2018 год -   3323,9 тыс. рублей.

-  2019 год –      рублей.

-   2020 год –       рублей

-  2021 год –       рублей

-  2022 год –       рублей

Общий объем финансирования подпрограммы за 2018-2022 г.г. составляет 3323,9 рублей.

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального и областного бюджетов.

Объем финансовых ресурсов и источники финансирования мероприятий программы представлены в таблице «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» согласно Приложению 5  к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы».

Сведения об финансовом и трудовом участии граждан и организаций, привлекаемых для реализации программы.

Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,  расположенных в границах дворовой территории,  подлежащей благоустройству,  в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Государственной программой Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы»  не предусмотрено.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выражается в следующей форме:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы);

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы».

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой  и общественной территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. общественная территория – это участки или иные части территории города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования  объектов  массового посещения, в том числе объектов  обслуживания  торговли, досуга, спорта.

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта может обеспечиваться Администрацией Гдовского района, управляющими компаниями, другими лицами.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых  и общественных территорий, прошедших  отбор,  исходя из предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом действующих Правил землепользования и застройки городского поселения «Гдов» и сельского поселения «Добручинская волость».

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства территории с представителями заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представители заинтересованных лиц обязаны рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию района согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация района передает дизайн-проект с замечаниями представителей заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителей заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация программы позволит:

1.  Повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на 24 ед.

2. Повысить уровень благоустройство общественных территорий на 10 ед.

Приложение 1

к муниципальной программе Гдовского района

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя |  |  |  | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  | ед. | 3 |  | 6 | 5 |  |  | 5 | 5 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  | ед. | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 4 |

Приложение 2

к муниципальной программе Гдовского района

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа Гдовского района «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Администрация Гдовского района | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 2018 - 3 ед. 2019 – 6 ед. 2020– 5 ед. 2021– 5 ед. 2022– 5 ед. |
| 1.1.2 | Благоустройство общественных территорий |  | Администрация Гдовского района | 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 2018 - 1 ед. 2019 – 2 ед. 2020– 2 ед. 2021– 3 ед. 2022– 4 ед. |

Приложение 3

к муниципальной программе Гдовского района

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |  |  |  | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Всего руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» | всего, в том числе: | 3323,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гдовского района | - 3323,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Администрация Гдовского района | - 3323,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего | Администрация Гдовского района | - 3323,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Благоустройство общественных территорий, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе Гдовского района

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальная программа Гдовского района «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | 2018 год | 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | 2022 год | Всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа Гдовского района «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» | всего, в том числе: | Всего, тыс. руб. | 3323,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО | 33,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 199,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3091,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Администрация Гдовского района, | Всего, тыс. руб. | 3323,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО | 33,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 199,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3091,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего | Администрация Гдовского района | Всего, тыс. руб. | 3323,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО | 33,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 199,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3091,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Благоустройство общественных территорий, всего | Администрация Гдовского района | Всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе Гдовского района

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Показатели | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018год |  | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего |  | - Выполнение полномочий | рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  |  | - Выполнение полномочий | рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Благоустройство общественных территорий, всего |  | - Выполнение полномочий | рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  |  | - Выполнение полномочий | рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |